17.08.22-19.08.22

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Задача | Опис | Час План | Час Факт | Статус |
| 1 | Старт проекту | Створення структури папок, підключення шрифтів | 0.5 | 0.5 | Виконано |
| 2 | Header | Верста, адаптивність, створення бургер-меню | 1 | 1.5 | Виконано |
| 3 | Main  Блок – hero  Блок – carts  Блок – booking  Блок - features  Блок - contacts | Верстка, адаптивність | 1  1  1  1  1 | 1  1  1.5  1  1 | Виконано  Виконано  Виконано  Виконано  Виконано |
| 4 | Footer | Верстка, адаптивність | 1.5 | 1.5 | Виконано |
| 5 | Слідер Swiper | Ініціалізація та налащтування слідера. | 3 | 5 | Виконано |
| 6 | Тестування | Тестування проекту, створення віддаленого репозиторія, переввірка на валідність | 1 | 1 | Виконано |
|  |  | Кінцевий результат: | 12 | 15 |  |